# BÁO CÁO THIẾT KẾ TRẠNG THÁI MỤC TIÊU (TO-BE) — ANCARE DXP

## (Bản hợp nhất v2.1 — gộp To-be v2.0 + 3 đặc tả/phụ lục liên quan)

Phiên bản: v2.1 (hợp nhất). Gộp: To-be study report v2.0, đặc tả tiểu mô-đun Thu hút & Chuyển đổi (AI), đặc tả Process State Model (La bàn 12 bước), và Rà soát rủi ro số hóa MLM sang DXP tập trung. Đối tượng đọc: BA, PO/PM, Đội phát triển, Ban lãnh đạo sản phẩm. Cơ sở: README.md (tầm nhìn/sứ mệnh/giá trị/4 module), As-Is v1.2, docs/references/01.Quy-trinh-12-buoc-kinh-doanh.md.

### MỤC LỤC

- Phần I — Báo cáo To-be tổng thể (định vị, persona, 4 module, lộ trình MVP)

- Phần II — Đặc tả: La bàn Quy trình 12 bước (Process State Model) — xương sống nền tảng

- Phần III — Đặc tả: Tiểu mô-đun Thu hút & Chuyển đổi khách hàng (AI-assisted) — Bước 1→2

- Phần IV — Rà soát rủi ro số hóa MLM sang DXP tập trung (R1–R15 + nguyên tắc giảm thiểu)

# PHẦN I — BÁO CÁO TO-BE TỔNG THỂ

Thay đổi định hướng cốt lõi so với v1.0: AnCare KHÔNG còn định vị là công cụ vận hành Nutrition Club. AnCare là nền tảng trải nghiệm số (DXP) về chăm sóc sức khỏe chủ động. Loại khỏi phạm vi: POS bán lẻ, quản lý kho, dashboard quản trị kinh doanh cho Nhà sáng lập — các năng lực này đã có ở VNHUB của Herbalife. AnCare bổ trợ, không trùng lặp, và không tích hợp kỹ thuật với hệ sinh thái Herbalife.

## I.1. ĐỊNH VỊ & MỤC TIÊU TÁI HÌNH DUNG

### Định vị “lấp khoảng trống”

AnCare DXP nằm giữa hai cụm ứng dụng của Herbalife: nhóm phục vụ HLV/đối tác kinh doanh (VNHUB, Herbalife Learning, Herbalife SHOP) và nhóm phục vụ khách hàng tương lai (Pro2col). Khoảng trống mà AnCare lấp đầy: bám sát trải nghiệm thực tế tại Nhóm dinh dưỡng và thấu hiểu văn hóa, tâm lý của nhiều phân khúc khách hàng Việt Nam — điều các app hiện tại chưa làm tốt.

### Mục tiêu hướng đến

AnCare DXP là cầu nối đưa khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại vào hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động, qua bốn vai trò giá trị: (a) công cụ chăm sóc sức khỏe chủ động & nguồn cảm hứng; (b) phễu thu hút và bệ phóng phát triển bản thân/cơ hội kinh doanh nhân văn; (c) nền tảng giao tiếp & kết nối HLV–khách–cộng đồng; (d) không gian học tập (đào tạo micro-course, gamification).

Trọng tâm trải nghiệm chuyển từ “quản lý vận hành” sang gắn kết (engagement), lan tỏa (virality), cá nhân hóa (personalization) và học tập (learning).

## I.2. PERSONA MỤC TIÊU

| Persona | Vai trò trong DXP | Trọng tâm trải nghiệm |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng tiềm năng | Người quan tâm sức khỏe, chưa mua gói | Kiến thức sinh động dễ hiểu, câu chuyện thành công, kết nối với HLV phù hợp |
| Khách hàng (thành viên club) | Đang trải nghiệm lộ trình | Theo dõi sức khỏe, nội dung đồng hành, cộng đồng/HOM, chia sẻ & lan tỏa |
| Huấn luyện viên dinh dưỡng (HLV) | Vận hành club, tư vấn, kinh doanh | Phát triển kỹ năng/sự nghiệp, chăm sóc khách hàng, chia sẻ nội dung thu hút, công cụ vận hành bổ trợ VNHUB |

Persona “Nhà sáng lập với góc nhìn quản trị kinh doanh” rời khỏi phạm vi AnCare (thuộc VNHUB).

## I.3. NĂNG LỰC MỤC TIÊU THEO 4 MODULE

Ký hiệu: [ĐÃ CÓ] tái sử dụng từ app hiện tại · [NÂNG CẤP] mở rộng cái đã có · [MỚI] xây mới.

### Năng lực nền tảng — La bàn Quy trình 12 bước (Process State Model)

Xương sống xuyên suốt 4 module. Chi tiết ở Phần II. PSM số hóa Sơ đồ dẫn (SĐD) — một trong 3 công cụ KD cốt lõi. Với mỗi người dùng, PSM xác định bước hiện tại (nhánh Khách hàng 1→6, nhánh Thành viên KD 6→12) rồi điều khiển: việc cần làm tiếp theo, nội dung/khóa học đề xuất (Module 3/4), hành động chăm sóc của HLV (Module 2), và kiểm tra Definition of Done của bước. Cùng PSM là số hóa GNV (giấy nhắc việc) và DSKHTN → đủ bộ 3 công cụ KD.

### Module 1 — Hành trình khách hàng (Customer Journey)

Tiểu mô-đun trọng tâm — Thu hút & Chuyển đổi (AI-assisted), hỗ trợ Bước 1 → đầu Bước 2. Chi tiết ở Phần III.

- [MỚI] Kho nội dung kiến thức sức khỏe/sản phẩm/thói quen tốt — sinh động, cô đọng, dễ hiểu, dành cho khách tiềm năng.

- [MỚI] Động cơ thu hút bằng nội dung + gắn lead theo công sức (Content-Attribution Matching). Hợp nhất “matching”, “chia sẻ câu chuyện thành công” và “vòng lặp giới thiệu” thành một bánh đà:

  - HLV chủ động sáng tạo/chỉnh sửa nội dung và chia sẻ kèm mã giới thiệu/deep-link riêng.

  - Khách tương tác/đăng ký qua nội dung đó → tự gắn (attribution) về HLV — lead kiếm được bằng công sức, không bị nền tảng phân phối tùy ý. Đây là cơ chế matching chính.

  - Matching thuật toán chỉ là fallback cho lead “mồ côi” (inbound lạnh): phân phối công bằng theo khu vực/chuyên môn DMO/tải khách.

  - Khách luôn có quyền chọn/đổi HLV; quy tắc xử lý tranh chấp (hành động ý nghĩa đầu tiên), chống “poaching”, chống gian lận.

  - AI giúp HLV thắng công bằng — gợi ý nội dung cho phân khúc, copilot chỉnh sửa, phân tích “nội dung nào của tôi đang hút khách”.

- [ĐÃ CÓ] Công cụ tự theo dõi sức khỏe/dinh dưỡng/thói quen (log bữa ăn, nước, ngủ, chỉ số, tiến độ, streak).

- [ĐÃ CÓ] Nội dung động viên/gợi ý từ HLV; chat 1-1; cộng đồng.

- [MỚI] Thông tin & tham gia buổi sinh hoạt HOM (chủ đề dinh dưỡng/lối sống/kinh doanh).

### Module 2 — Hành trình kinh doanh (dành cho HLV)

- [ĐÃ CÓ] Quản lý khách hàng, theo dõi & hỗ trợ đạt mục tiêu (CRM/onboarding/journey builder/báo cáo).

- [MỚI] Chăm sóc khách hàng theo thời điểm đặc biệt (sinh nhật, kỷ niệm, lễ) + động viên khi khách xuống tinh thần.

- [MỚI] Chia sẻ nội dung sản phẩm/giải pháp/cơ hội kinh doanh cho khách tiềm năng & người thân (prospecting).

- [MỚI] Định hướng phát triển kỹ năng & lộ trình thăng tiến trong kế hoạch trả thưởng Herbalife.

- [NÂNG CẤP] Công cụ vận hành Nhóm dinh dưỡng theo nhiều mô hình DMO — tập trung trải nghiệm tại club, không làm POS/kho/quản trị (VNHUB).

- [MỚI] Pipeline 12 bước cấp quản lý: khách & tuyến dưới đang ở bước nào, ai cần hành động gì hôm nay (gắn PSM).

- [MỚI] Số hóa GNV + SĐD (= PSM) → đủ bộ 3 công cụ KD dùng hằng ngày.

- [MỚI] Coaching tuyến dưới (duplication): Tell–Show–Try–Do + theo dõi tiến độ TV mới qua Bước 6–12 (phi tài chính).

### Module 3 — Đào tạo (Training)

- [MỚI] Micro-course về dinh dưỡng, sản phẩm, huấn luyện, tư vấn.

- [MỚI] Nội dung chuyên sâu theo nhóm KH đặc thù (thừa/thiếu cân, thể thao, béo phì, tiểu đường, tim mạch, người cao tuổi, thai sản…).

- [MỚI] Thư viện cho khách: bài viết, video tập luyện, công thức nấu ăn lành mạnh, lời khuyên chuyên gia, câu chuyện thành công.

- [MỚI] Gamification học tập: thi đua, tranh tài, bảng xếp hạng.

- [MỚI] Ánh xạ micro-course 1:1 với giáo trình quy trình: 21 talking points, Khai mở, HLCB1, HLCB2, Định hướng BMO, Cầm tay chỉ việc; ngưỡng 70/80/90% làm điều kiện hoàn thành bước (gắn PSM).

- [MỚI] Playlist “đọc/xem/nghe” theo từng bước + hỗ trợ Tell–Show–Try–Do cho Bước 8–11.

### Module 4 — Phát triển bản thân (Self-development)

- [MỚI] Gợi ý thông minh cá nhân hóa nội dung/khóa học theo dữ liệu sức khỏe, thói quen, mục tiêu, hành vi.

- [MỚI] Nội dung giới thiệu sản phẩm/giải pháp/cơ hội kinh doanh cho khách tiềm năng (phễu).

- [MỚI] Với HLV: lộ trình đào tạo có điều kiện/tài liệu tham khảo.

- [MỚI] Lộ trình thăng tiến tới Giám sát viên (kế hoạch trả thưởng) trực quan, mở khóa từng mốc (gắn PSM nhánh 6–12).

- [MỚI] Khóa kỹ năng lãnh đạo/bảo trợ; gợi ý “việc/khóa tiếp theo” theo vị trí trên la bàn.

## I.4. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

- Bám sát thực tế Nhóm dinh dưỡng & văn hóa Việt Nam.

- Engagement & cảm hứng trước, công cụ sau.

- Virality gắn vào hành trình — mọi cột mốc tích cực đều dễ biến thành nội dung chia sẻ.

- Cá nhân hóa xuyên suốt.

- Độc lập & không trùng lặp Herbalife apps — không tích hợp kỹ thuật với VNHUB; không làm POS/kho/quản trị kinh doanh.

## I.5. NĂNG LỰC NGOÀI PHẠM VI (OUT OF SCOPE)

- POS bán lẻ & đối soát thu/chi — thuộc VNHUB.

- Quản lý kho — thuộc VNHUB.

- Dashboard quản trị kinh doanh/lời-lỗ cho Nhà sáng lập — thuộc VNHUB.

Các điểm đau P1/P2 (bán lẻ/kho) và F1–F4 (quản trị kinh doanh) trong As-Is chuyển giao cho VNHUB, không nằm trong To-be AnCare.

## I.6. LỘ TRÌNH MVP (đề xuất)

- MVP-1 — Nền tảng PSM + Lan tỏa & Gắn kết: dựng PSM/GNV; chia sẻ câu chuyện thành công ra MXH, nhắc nhở chủ động (push), chăm sóc khách theo dịp; nền tảng phễu (DSKHTN số, đặt lịch 2/1, la bàn quy trình). Tận dụng dữ liệu/tính năng đã có.

- MVP-2 — Học tập, Nội dung & AI hỗ trợ chuyển đổi: Module Đào tạo micro-course + gamification, kho nội dung; AI lập chân dung/copilot làm ấm & mời (P1-P2), số hóa buổi trải nghiệm đầu, pipeline 12 bước, attribution nội dung.

- MVP-3 — Phễu lạnh, Matching fallback, Cá nhân hóa, Nhân bản & Sự nghiệp: chatbot phễu lạnh, matching fallback lead mồ côi, recommender, HOM, coaching tuyến dưới, lộ trình thăng tiến.

- Sau MVP-3: lớp tối ưu hóa AI (uplift + Next-Best-Action) khi đủ dữ liệu chuyển đổi.

## I.7. ĐIỂM CẦN LÀM RÕ TIẾP

Đã chốt: AnCare độc lập, KHÔNG tích hợp kỹ thuật (SSO/đồng bộ dữ liệu) với VNHUB/Learning/SHOP/Pro2col.

- Nguồn & quy trình kiểm duyệt nội dung đào tạo (ai sản xuất micro-course, chuyên gia nào).

- Chính sách chia sẻ MXH (thương hiệu, tuân thủ quy định quảng cáo/khẳng định sức khỏe).

# PHẦN II — ĐẶC TẢ: LA BÀN QUY TRÌNH 12 BƯỚC (PROCESS STATE MODEL)

## (Xương sống xuyên suốt 4 module — hỗ trợ thực thi Bước 1 → 12)

## II.1. Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Quy trình 12 bước là một đường ống chuyển đổi + nhân bản đào tạo theo trình tự. Để AnCare thành công cụ đắc lực thực thi quy trình, cần một mô hình tiến trình duy nhất (PSM) làm xương sống, điều khiển cả 4 module thay vì để mỗi module rời rạc. PSM số hóa chính Sơ đồ dẫn (SĐD) — viên gạch khóa kết nối toàn hệ thống.

### Hai nhánh trạng thái

- Nhánh Khách hàng (Bước 1→6): KHTN → đến 2/1 → trải nghiệm BMO → KH hạnh phúc → Đại sứ sức khỏe → (nếu muốn KD) Khai mở → Thành viên kinh doanh.

- Nhánh Thành viên kinh doanh (Bước 6→12): TV mới → HLCB1 → HLCB2 → Định hướng BMO → Cầm tay chỉ việc → Đồng vận hành → Giám sát viên vận hành độc lập.

Một người có thể chuyển từ nhánh 1 sang nhánh 2 tại Bước 5–6.

### PSM điều khiển gì

Với mỗi người dùng, PSM xác định bước hiện tại và tự động: (1) hiển thị việc cần làm tiếp theo; (2) đề xuất nội dung/khóa học phù hợp bước (Module 3/4); (3) kích hoạt hành động chăm sóc cho HLV/bảo trợ (Module 2); (4) kiểm tra Definition of Done (DoD) của bước.

### Definition of Done theo bước

Mỗi bước có DoD lấy từ tài liệu, ví dụ: Bước 2 (kết quả SK trong 10 ngày + thuộc >70% 10 bài dinh dưỡng); Bước 4 (đưa ≥1 người đến 2/1 + >80% 21 bài); Bước 5 (>90% 21 bài + đưa ≥2 người + ra quyết định KD)…

Ranh giới: tiêu chí điểm cá nhân (PPV), số đơn hàng thuộc VNHUB — PSM không quản lý phần tài chính này; PSM bám phần trải nghiệm – kiến thức – quan hệ – hành động. Có thể nhập tay mốc tài chính nếu cần, nhưng không tích hợp VNHUB.

## II.2. THAY ĐỔI THEO TỪNG MODULE ĐỂ BÁM QUY TRÌNH

Module 1 (Bước 3–4, nối tiếp AC ở Bước 1–2): Talking points + quiz gắn trong app khách, ngưỡng 70/80/90% làm cổng mở khóa; tự phát hiện cột mốc “khách hạnh phúc” → nhắc nâng cấp Đại sứ sức khỏe; nối tiêu chí “đưa ≥1/≥2 người đến 2/1” vào phễu referral; lịch & đăng ký HOM.

Module 2 (Bước 3–12): Pipeline 12 bước cấp quản lý; số hóa 3 công cụ KD (GNV, DSKHTN, SĐD=PSM); coaching tuyến dưới Tell–Show–Try–Do; chăm sóc theo dịp.

Module 3 (trục xương sống Bước 2–12): Ánh xạ micro-course 1:1 giáo trình; playlist “đọc/xem/nghe” theo bước gắn DoD; nội dung chuyên sâu theo nhóm KH đặc thù; gamification + ngưỡng kiến thức; hỗ trợ Tell–Show–Try–Do (Bước 8–11).

Module 4 (Bước 5–12): Lộ trình thăng tiến tới GSV (mở khóa từng mốc); gợi ý cá nhân hóa “việc/khóa tiếp theo”; khóa kỹ năng lãnh đạo/bảo trợ.

## II.3. THƯỚC ĐO THÀNH CÔNG

- Tỷ lệ tiến bước: % người dùng chuyển từ bước n → n+1 (phễu 12 bước).

- Thời gian trung bình mỗi bước & điểm nghẽn.

- Tuân thủ tần suất: mức hoàn thành GNV hằng ngày.

- Hiệu quả nhân bản: số TV tuyến dưới đạt từng mốc Bước 6–12.

## II.4. RÀNG BUỘC & PHỤ THUỘC

- Độc lập Herbalife apps; điểm PPV/đơn hàng thuộc VNHUB.

- Lớp live vẫn live; PSM/Module 3 bổ trợ, không thay.

- Phụ thuộc nội dung: Module 3/4 cần kho micro-course & tài liệu theo bước.

- PSM là nền: AC (Bước 1–2) và thay đổi Module 2/3/4 (Bước 3–12) đều cắm vào PSM → ưu tiên dựng khung PSM sớm.

# PHẦN III — ĐẶC TẢ: TIỂU MÔ-ĐUN THU HÚT & CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG (AI-ASSISTED)

## (Hỗ trợ Bước 1 → Giai đoạn đầu Bước 2)

## III.1. BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ

Bước 1 (đưa KHTN/TVTN đến cuộc gặp 2/1) và đầu Bước 2 là nút thắt khi quy mô tăng và rào cản lớn nhất với người mới (“không biết tìm ai, nói gì, mời thế nào”). Mục tiêu: biến AnCare thành trợ lý phát triển khách hàng số hóa & có AI hỗ trợ, năng suất cao, rào cản thấp — giữ đúng vai trò con người và tuân thủ.

### Nguyên tắc nền (bám quy trình)

- Người mới chỉ KẾT NỐI, không tư vấn/bán sản phẩm — thuyết phục sâu do TAB ở cuộc gặp 2/1. AI không thay người mới đi pitch.

- Tần suất & tuân thủ là yếu tố quyết định.

- Bám 3 công cụ KD: DSKHTN, GNV, SĐD.

- Tôn trọng văn hóa Việt: quan hệ ấm, cá nhân hóa, không spam.

## III.2. CÁC NĂNG LỰC

DSKHTN số hóa: danh sách KH tiềm năng theo quy trình 3 bước; nhập từ danh bạ/MXH; chống trùng; thẻ nguồn (nóng/ấm/lạnh); trạng thái phễu (Mới → Làm ấm → Đã mời → Nhận lời → Đến 2/1 → Trải nghiệm).

Lập chân dung & chấm điểm lead: AI gợi ý phân khúc + “nỗi đau”; lead score = phù hợp × ấm; gợi ý “hôm nay nên tiếp cận ai”.

Engine cá nhân hóa làm ấm & mời (phân tầng P1→P4, theo độ trưởng thành dữ liệu; DISC chỉ là thẻ phụ): - P1 — Thư viện kịch bản thông minh: tin làm ấm/mời gắn thẻ DISC + giai đoạn sẵn sàng thay đổi (Stage-of-Change); LLM viết lại; HLV chọn & sửa; giữ “lập trường” kết nối. (Không cần ML.) - P2 — Copilot theo Phỏng vấn tạo động lực (MI): hỏi mở, khẳng định, phản chiếu, gợi “lời nói thay đổi” theo giai đoạn sẵn sàng — nhân văn, không thao túng. - P3 — Chân dung động + khớp nội dung ngữ nghĩa: suy luận từ hành vi (tự cập nhật); RAG/embedding “câu chuyện giống bạn”; look-alike. (Cần dữ liệu hành vi.) - P4 — Lớp tối ưu hóa: uplift/persuadable + Next-Best-Action (contextual bandit). (Cần lịch sử chuyển đổi đủ lớn.)

AI nhập vai luyện tập cho người mới: “khách ảo” theo từng chân dung/giai đoạn để tập làm ấm/mời; phản hồi theo MI; ghép Module Đào tạo. Triển khai song song, không phụ thuộc dữ liệu.

Phễu thị trường lạnh + Chatbot: landing/quiz sức khỏe thu lead + tự lập chân dung; chatbot AI sàng lọc/đặt lịch, luôn chuyển tư vấn sâu sang HLV/2/1; gắn vòng lặp referral.

Đặt lịch & chuẩn bị cuộc gặp 2/1: booking (offline/Zoom), nhắc 3 bên (khách/TV/TAB); tự tổng hợp hồ sơ lead gửi TAB trước gặp; ghi nhận kết quả.

Content-Attribution Matching (mô hình lai — gắn lead theo công sức): - Lớp chính (earned): HLV sáng tạo/chỉnh sửa nội dung + mã giới thiệu/deep-link; khách tương tác/đăng ký → tự gắn về HLV. - Lớp fallback: lead mồ côi → pool chung → matching thuật toán công bằng (khu vực/chuyên môn DMO/tải khách); khách ở xa → plug-in nhà vận hành gần. - Phân tích nội dung cho HLV: dashboard “nội dung nào của tôi đang hút khách” + AI gợi ý nội dung tiếp theo. - Quy tắc & bảo vệ: hành động ý nghĩa đầu tiên để gắn; khách luôn được chọn/đổi HLV; chống poaching & gian lận; minh bạch lý do gắn lead.

Giai đoạn đầu Bước 2 — buổi trải nghiệm đầu: hồ sơ liền mạch lead → trải nghiệm (không nhập lại); checklist đón tiếp theo 10 vai trò BMO; OCR Tanita + AI gợi ý chế độ cá nhân hóa.

La bàn quy trình & nhắc tần suất: vị trí trên Bước 1–2 + việc tiếp theo; nhắc nhịp hành động; đo phễu chuyển đổi (tạo baseline đang thiếu).

## III.3. RÀNG BUỘC & TUÂN THỦ (GUARDRAILS)

- Không thay vai con người (kết nối/làm ấm/mời/sàng lọc; không thay tư vấn sản phẩm/cuộc gặp 2/1).

- Tuân thủ quy định sức khỏe/quảng cáo (Herbalife + pháp luật VN; tránh tuyên bố công dụng quá mức).

- Riêng tư dữ liệu (chỉ dữ liệu được phép; minh bạch & opt-out).

- Chống spam (cá nhân hóa, giới hạn tần suất).

- Độc lập với Herbalife apps.

## III.4. THƯỚC ĐO & LƯU Ý TRIỂN KHAI

- Năng suất (số lead xử lý/không bỏ rơi); phễu chuyển đổi; rào cản người mới (thời gian tới lời mời đầu); chất lượng matching.

- Cần kho nội dung để AI làm ấm & phễu hoạt động (liên kết Module Đào tạo).

- PoC khuyến nghị: chatbot sàng lọc + lead scoring + copilot soạn lời mời.

# PHẦN IV — RÀ SOÁT RỦI RO: SỐ HÓA QUY TRÌNH BÁN HÀNG TRỰC TIẾP NHIỀU CẤP SANG DXP TẬP TRUNG

Nguyên lý xuyên suốt: mâu thuẫn gốc là “tập trung hóa dữ liệu/trải nghiệm” vs “quyền sở hữu & quan hệ phân tán của phân phối viên”. Vấn đề matching (đã xử lý bằng Content-Attribution) chỉ là một biểu hiện. Phần lớn rủi ro dưới đây đều quy về đó.

## A. Quyền lợi & động lực của phân phối viên (HLV)

- R1 — Quyền sở hữu khách/lead (đã có hướng giải): nền tảng dễ bị xem là “gom rồi chia tùy ý”. → Content-Attribution Matching; minh bạch lý do gắn; thuật toán chỉ phân phối lead mồ côi.

- R2 — Tranh chấp tuyến/chéo tuyến & poaching: genealogy nhiều cấp → tranh chấp khi khách tương tác nhiều HLV. → Quy tắc attribution rõ (hành động ý nghĩa đầu tiên); tôn trọng quan hệ hiện hữu; cơ chế khiếu nại; khách được chọn/đổi HLV.

- R3 — Nỗi sợ bị “cắt cầu” (disintermediation): lo nền tảng bán thẳng tới khách. → Định vị trao quyền cho HLV; mọi điểm chạm gắn HLV; truyền thông cam kết.

- R4 — Áp lực thành tích lệch hướng từ gamification: spam/ép khách/gaming chỉ số. → Chỉ số quanh chất lượng & hành vi lành mạnh; chống gian lận; không phơi bày thu nhập/áp lực thái quá.

## B. Pháp lý & tuân thủ

- R5 — Tuân thủ pháp luật bán hàng đa cấp (vd Nghị định 40/2018): nền tảng tập trung khuếch đại rủi ro thông điệp sai về thu nhập. → Không hứa thu nhập; kiểm duyệt nội dung; rà soát pháp lý; tách “trải nghiệm sức khỏe” khỏi “cơ hội kinh doanh”.

- R6 — Tuyên bố sức khỏe & quảng cáo: UGC + chia sẻ MXH dễ vi phạm. → Thư viện được chuyên gia duyệt; kiểm duyệt tự động + thủ công; chống “before/after” gây hiểu lầm.

## C. Dữ liệu & quyền riêng tư

- R7 — Tập trung dữ liệu sức khỏe nhạy cảm (vd Nghị định 13/2023): → consent minh bạch, tối thiểu hóa dữ liệu, mã hóa, chính sách lưu trữ/xóa.

- R8 — Phân quyền theo cấp bậc (ai thấy dữ liệu của ai): → RBAC theo vai trò & tuyến; khách kiểm soát mức chia sẻ; tuyến trên chỉ thấy dữ liệu tổng hợp/được phép.

## D. Quan hệ con người & đạo đức

- R9 — Tự động hóa xói mòn quan hệ cá nhân: → AI hỗ trợ không thay người; tinh thần MI; giới hạn tần suất; người mới chỉ kết nối.

- R10 — Chuẩn hóa cứng nhắc vs đa dạng thực tế: → PSM/quy trình cấu hình được theo BMO/tuyến.

- R11 — Sức khỏe tinh thần & wellbeing: → thiết kế quan tâm wellbeing; tránh so sánh tiêu cực; ngôn ngữ động viên.

## E. Vận hành & kỹ thuật

- R12 — Ranh giới & trùng lặp với Herbalife (không tích hợp): rủi ro trùng/lệch dữ liệu. → Khoanh rõ ranh giới chức năng; nhập tay tối thiểu thay vì tích hợp.

- R13 — Khoảng cách số & đa dạng người dùng: → UX tối giản, tiếng Việt đời thường, hỗ trợ giọng nói/hình ảnh; đào tạo; giữ kênh offline song song.

- R14 — Phụ thuộc nền tảng & điểm chết đơn: → độ sẵn sàng cao, sao lưu, chế độ offline cho tác vụ cốt lõi.

- R15 — Áp lực niềm tin & chấp nhận (adoption) — rủi ro lớn nhất: → đồng thiết kế cùng HLV; minh bạch mục tiêu trao quyền; thắng nhanh ở MVP-1.

## Nguyên tắc thiết kế để giảm thiểu

- Trao quyền, không thâu tóm (Content-Attribution).

- AI hỗ trợ, không thay người & không thao túng.

- Tuân thủ là ràng buộc thiết kế (không thu nhập/health claim; kiểm duyệt; bảo vệ dữ liệu).

- Minh bạch & quyền của người dùng (khách chọn/đổi HLV; biết dữ liệu dùng thế nào).

- Cấu hình được, tôn trọng đa dạng thực tế.

- Thắng nhỏ tạo niềm tin trước khi mở rộng (bám lộ trình MVP).

Các rủi ro trên nên được phản ánh thành ràng buộc (guardrails) & hạng mục To-do trong các module liên quan, không chỉ là cảnh báo.