# PHÂN TÍCH KHOẢNG CÁCH (GAP) — ANCARE DXP

Phiên bản: v2.0 — Đối chiếu theo định hướng DXP. Thay thế GAP v1.0. Cơ sở: As-Is v1.2 (docs/as-is/, gồm 2 phụ lục) ↔ To-be v2.0 (docs/to-be/To-be study report_v2.0.md).

Khác biệt cốt lõi với v1.0: loại bỏ toàn bộ GAP về POS/kho/quản trị kinh doanh (chuyển cho VNHUB). Nhiều năng lực phía khách hàng đã được app hiện tại đáp ứng, nên khoảng trống thật co lại và dịch trọng tâm sang nội dung, đào tạo, lan tỏa, cá nhân hóa, kết nối phễu.

## 1. QUY ƯỚC

Loại GAP: [MỚI] chưa có, xây mới · [NÂNG CẤP] đã có một phần · [ĐÃ CÓ] không còn là gap · [NỀN TẢNG] hạ tầng dùng chung. Công sức: Thấp (S) · Trung bình (M) · Cao (L).

Hạn chế: chưa có baseline định lượng → ưu tiên/công sức mang tính định tính.

## 2. BẢNG KHOẢNG CÁCH THEO MODULE

### 2.1. Module Hành trình khách hàng

| # | Hạng mục | As-Is | To-be | Loại | CS | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJ1 | Tự theo dõi sức khỏe/dinh dưỡng/thói quen | Đã có (log, tiến độ, streak) | Giữ & tinh chỉnh | [ĐÃ CÓ] | — | — |
| CJ2 | Chat 1-1 HLV + cộng đồng | Đã có | Giữ | [ĐÃ CÓ] | — | — |
| CJ3 | Nhắc nhở chủ động (push theo khung giờ) | Chưa có push chủ động | Nhắc bữa ăn/nước/thói quen | [MỚI] | M | 1 |
| CJ4 | Tạo & chia sẻ câu chuyện thành công ra MXH | Có đồ thị nội bộ; chưa chia sẻ | Sinh nội dung giàu cảm xúc, 1 chạm share | [MỚI] | M | 1 |
| CJ5 | Kho nội dung kiến thức cho khách tiềm năng | Chưa có | Nội dung sinh động, cô đọng | [MỚI] | M | 2 |
| CJ6 | Kết nối khách tiềm năng ↔ HLV phù hợp (matching) | Chưa có (HLV tự tạo lead) | Cơ chế gợi ý/ghép HLV | [MỚI] | L | 3 |
| CJ7 | Vòng lặp giới thiệu (referral) | Chưa có | Mời bạn bè/người thân, theo dõi giới thiệu | [MỚI] | M | 3 |
| CJ8 | Buổi sinh hoạt HOM (thông tin & tham gia) | Chưa có trong app | Lịch HOM, chủ đề, đăng ký | [MỚI] | M | 3 |
| CJ9 | Gián đoạn khi hết gói (rủi ro bỏ cuộc - C4) | Chặn cứng check-in | Trải nghiệm gia hạn mềm hơn | [NÂNG CẤP] | S | 1 |

### 2.2. Module Hành trình kinh doanh (HLV)

| # | Hạng mục | As-Is | To-be | Loại | CS | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BJ1 | Quản lý KH, onboarding, journey, báo cáo | Đã có đầy đủ | Giữ | [ĐÃ CÓ] | — | — |
| BJ2 | Chăm sóc theo dịp đặc biệt + động viên | Chưa có | Nhắc sinh nhật/kỷ niệm/lễ, gợi ý lời động viên | [MỚI] | M | 1 |
| BJ3 | Chia sẻ nội dung sản phẩm/giải pháp/cơ hội KD (prospecting) | Chưa có | Bộ nội dung & công cụ chia sẻ | [MỚI] | M | 2 |
| BJ4 | Định hướng phát triển kỹ năng & lộ trình thăng tiến | Chưa có | Liên kết Module Đào tạo/PT bản thân | [MỚI] | M | 2-3 |
| BJ5 | Công cụ vận hành DMO đa mô hình (bổ trợ VNHUB) | Một phần (app HLV cơ bản) | Mở rộng theo mô hình club | [NÂNG CẤP] | M | 3 |

### 2.3. Module Đào tạo

| # | Hạng mục | As-Is | To-be | Loại | CS | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | Hạ tầng micro-course (tạo/quản lý/học) | Chưa có | LMS nhẹ: bài học ngắn, theo dõi tiến độ | [NỀN TẢNG] | L | 2 |
| TR2 | Nội dung chuyên sâu theo nhóm KH đặc thù | Chưa có | Khóa cho béo phì/tiểu đường/thai sản… | [MỚI] | M | 2 |
| TR3 | Thư viện KH: video tập, công thức, chuyên gia, câu chuyện | Chưa có | Thư viện nội dung đa dạng | [MỚI] | M | 2 |
| TR4 | Gamification học tập (thi đua, bảng xếp hạng) | Streak có sẵn ở tracking; chưa có cho học tập | Thi đua/tranh tài/điểm/huy hiệu | [MỚI] | M | 2 |

### 2.4. Module Phát triển bản thân

| # | Hạng mục | As-Is | To-be | Loại | CS | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD1 | Gợi ý thông minh cá nhân hóa nội dung/khóa học | Chưa có | Recommender theo dữ liệu & hành vi | [MỚI] | L | 3 |
| SD2 | Nội dung giới thiệu sản phẩm/cơ hội KD cho khách tiềm năng | Chưa có | Trang/luồng phễu cho tiềm năng | [MỚI] | M | 2 |
| SD3 | Lộ trình đào tạo có điều kiện cho HLV | Chưa có | Learning path + điều kiện + tài liệu | [MỚI] | M | 3 |

### 2.5. Nền tảng & xuyên suốt

| # | Hạng mục | As-Is | To-be | Loại | CS | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PF1 | Hệ thống thông báo đẩy (push) | Có chuông thông báo; chưa rõ push chủ động | Hạ tầng push cho nhắc nhở/chăm sóc | [NỀN TẢNG] | M | 1 |
| PF3 | Đo lường engagement/lan tỏa/học tập | Chưa có | Theo dõi share, hoàn thành khóa, giới thiệu | [DỮ LIỆU] | M | 1-2 |

Không tích hợp Herbalife: AnCare là ứng dụng độc lập, KHÔNG đặt mục tiêu tích hợp kỹ thuật (SSO/đồng bộ dữ liệu) với VNHUB/Learning/SHOP/Pro2col. Quan hệ với các app này thuần túy là bổ trợ về phạm vi (AnCare không làm POS/kho/quản trị kinh doanh), không phải kết nối hệ thống.

## 3. KHOẢNG CÁCH TRỌNG TÂM (NHẬN ĐỊNH)

Khoảng cách lớn nhất không còn ở vận hành mà ở bốn trục trải nghiệm mới: (1) lan tỏa/virality (CJ4, CJ7), (2) đào tạo/nội dung (TR1–TR4, CJ5, TR3), (3) phễu & kết nối (CJ6, SD2), (4) cá nhân hóa (SD1). Các trục này chính là phần “lấp khoảng trống” mà tầm nhìn AnCare đặt ra so với app Herbalife hiện hữu.

Hai hạng mục công sức Cao (L) — hạ tầng micro-course (TR1), matching (CJ6) và recommender (SD1) — là các “viên gạch nền” cần PoC/đánh giá kỹ.

## 4. PHÂN BỐ THEO MVP

- MVP-1 (Lan tỏa & Gắn kết): CJ3, CJ4, CJ9, BJ2, PF1, PF3 — tận dụng dữ liệu sẵn có, tạo giá trị engagement nhanh.

- MVP-2 (Học tập & Nội dung): TR1–TR4, CJ5, BJ3, SD2 — nặng về nền tảng đào tạo.

- MVP-3 (Phễu & Cá nhân hóa): CJ6, CJ7, CJ8, BJ4, BJ5, SD1, SD3 — phức tạp nhất (matching, recommender).

## 5. RỦI RO & PHỤ THUỘC

- Phụ thuộc nội dung: Module Đào tạo (TR1–TR4) chỉ có giá trị khi có nội dung chất lượng — cần nguồn sản xuất & kiểm duyệt (chuyên gia).

- Tuân thủ thương hiệu/quy định: chia sẻ MXH (CJ4) về sức khỏe phải tuân thủ quy định Herbalife & pháp luật quảng cáo.

- Cá nhân hóa (SD1): chất lượng recommender phụ thuộc dữ liệu hành vi đủ lớn — rủi ro “cold start” giai đoạn đầu.

## 6. BƯỚC TIẾP THEO

Chuyển GAP v2.0 thành To-do recommendations v2.0 theo module, kèm DoD & phụ thuộc.